РАСПОРЯЖЕНИЕ

Администрации  Волжского  сельского  поселения

Заволжского  муниципального  района

# от  14.01.2014                                                                                                             №   3-р

## с. Воздвиженье

О  проведении противопаводковых мероприятий

на территории  Волжского сельского поселения

В  целях   безаварийного  пропуска  весеннего  половодья,  защиты  жилых  и  хозяйственных  объектов  от  воздействия   паводковых  вод,

1.  Утвердить  план  противопаводковых  мероприятий  на  территории  Волжского

сельского  поселения (приложение № 1).

2. Контроль  возложить  на  председателя  КЧС и ПБ администрации, заместитель главы администрации  Волжского сельского поселения по вопросам ЖКХ Олейник М.И.

Глава администрации    Волжского  сельского  поселения

Заволжского  муниципального  района                                                              М.В.Белова

Выборнова Н.

3-42-21

Приложение к распоряжению

администрации Волжского

сельского поселения

от 14.01.2014 № 3-р

## П Л А Н

## ПРОТИВОПАВОДКОВЫХ    МЕРОПРИЯТИЙ

на территории  Волжского сельского поселения

| № п/п | Мероприятия | Срок Выполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовить и принять распоряжение администрации сельского поселения по вопросам прохождения весеннего паводка | До 18.01.2014 | Заместитель главы администрации |
| 2. | Организация наблюдения за состоянием рек и других водоемов в паводковый период | С наступление паводкового периода | Олейник М.И. Бородулин Н.Ю. Выборнова Н.Е. |
| 3. | Очистка от снега крыш зданий и сооружений. | До 25.03.2014 | Руководители, председатели Советов МКД |
| 4. | Оканавливание зданий и сооружений по периметру, для ограничения попадания водостоков в подвал. | Март | Руководители, депутаты |
| 5. | Отвод сточных вод, очистка сточных канав, прилегающих к каптажам и колодцам. | Март Апрель | Слесарь водопровода, старосты населенных пунктов |
| 6. | Отвод сточных вод, очистка сточных канав, пропускных колец в д. Емельяново. | март | староста |
| 7. | Обкалывание льда от свай на мостовых переходах д. Рыболовка, д. Белькаши, д. Новая деревня, мест. Игумново | Март Апрель | старосты населенных пунктов |
| 8. | Контроль за уровнем воды в реке Солдошка, за дорожным покрытием Воздвиженье-Милитино, д. Гольцовка, с. Курень. | Март Апрель | Олейник М.И. Бородулин Н.Ю. Выборнова Н.Е. |
| 9. | Представление информации о состоянии водозаборов, прудов, колодцев, канализационной системы. | Постоянно | Руководители учреждений, депутаты |